**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

 **НА 2016-2024 ГОДЫ»**

 ( в редакции постановлений от 09.11.2015г. №1708, от 29.01.2016г. №82, от 28.11.2016г. №1893, от 25.05.2017г. №676, от 09.11.2017г. №1599, от 04.04.2018г. №379, от 24.05.2018г. №603, от 02.07.2018 №796, от 09.11.2018г. №43, от 11.11.2019г. №690, от 04.03.2020г. №125, от 12.08.2020г. №334-па, от 10.11.2020г. №423-па, от 08.02.2021г. №17-па, от 15.03.2021г. №63-па, от 10.11.2021г. №259-па, от 16.02.2022г. №45-па, от 16.02.2022г. №46-па, от 04.03.2022г. №62-па, от 29.09.2022г. №332-па)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района Архангельской области (далее- Управление строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Участники программы | Администрация Няндомского муниципального района Архангельской области (далее – администрация Няндомского района), администрация МО «Мошинское», администрация МО «Шалакушское» и организации на конкурсной основе. |
| Цель и задачи программы  | Цель программы:- повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального района Архангельской области (далее – Няндомского района). Задачи программы:- поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. |
| Основные мероприятия программы | 1. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия 2. Содержанию улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Няндомское»3. Содержанию улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское»4. Содержанию улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское»5. Восстановление профиля гравийных дорог6. Ремонт дворовых территорий7. Ремонт городских площадей8. Устройство тротуаров 8. Обустройство светофорного регулирования 9. Ремонт мостов 10. Содержание автомобильных дорог в пос. Шестиозерский |
| Сроки и этапы реализации программы  |  2016 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансирования программы составляет 460 867,3 тыс. руб.Средства областного бюджета 191 339,6 тыс. руб.Средства Няндомского района 48 626,8 тыс. руб.Средства МО «Няндомское» 220 900,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  - ремонт автомобильных дорог местного значения в и ремонт дворовых территорий в Няндомским районе, их обустройство и содержание в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния; - сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство (как один из элементов инфраструктуры экономики) оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт (как один из самых распространенных видов транспорта) требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема ремонта дорог города и поселений района, т.к. улично-дорожная сеть не отвечает требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности движения, рост количества автотранспорта в районе.

На территории Няндомского района общая протяженность дорог местного значения:

 – МО «Няндомское» - 93,939 км., в том числе: с асфальтовым покрытием – 29,869 км., с песчано-грунтовым покрытием – 64,07 км;

– МО «Шалакушское» - 69,390 км. (песчано-грунтовое покрытие);

– МО «Мошинское» - 98,96 км., в том числе: с асфальтовым покрытием – 2,7 км., с песчано-грунтовым покрытием – 96,26 км.

В 2015 году выполнено:

- ремонт дорожного полотна с помощью асфальтоукладчика: ул. Ленина (от дома 23А до ул. Первомайская) – 2709,86 м2, ул. Ленина (от ул. Строителей до дома 39) – 927,15 м2, ул. Фадеева (у аптеки) – 737,2 м2;

- ямочный ремонт дорожного полотна: ул. Ленина, ул. Фадеева, ул. Ив. Севастьянова, ул. Островского, ул. Ковырзина, ул. 60 лет Октября, ул. Горького, ул. Североморская, ул. Киевская, ул. Леваневского, ул. Загородная, ул. Строителей;

- профилирование дорог автогрейдером;

- ремонт дворовой территорий многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Няндома, ул. Строителей, д. 22.

Однако некоторые автомобильные дороги (это в первую очередь, дороги города Няндома) практически исчерпали свою пропускную способность и работают в режиме перегрузки.

 Качество дорожного покрытия дорог не соответствует эксплуатационным требованиям, так как его капитальный ремонт не проводился десятки лет. Совершению дорожно-транспортных происшествий сопутствует низкий уровень организации пешеходного движения, в настоящее время на улично-дорожной сети практически отсутствуют пешеходные ограждения.

 Разработка и реализация программы позволит улучшить состояние дорог и тротуаров, повысить безопасность движения пешеходов и сократить количество дорожно-транспортных происшествий за счет эффективного, целенаправленного использования средств дорожного фонда.

**2. Цель и задачи программы**

Основной целью программы является повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского района.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2016-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| базовый 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием с применением асфальтоукладчика от планируемых в текущем году.
 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля восстановленных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием от планируемых в текущем году. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Индикаторы муниципальной программы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикаторов, единицы измерения | Значение индикаторов  |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Площадь запланированных к ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием с применением асфальтоукладчика, кв.м. | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 9800 | 10000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, км. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

**ПОРЯДОК**

**расчета целевых показателей муниципальной программы и источники информации**

 **о значениях целевых показателей муниципальной программы**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2016-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей программы,единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача № 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием с применением асфальтоукладчика. | (протяженность отремонтированных дорог общего пользования местногозначения с асфальтобетонным покрытием с применением асфальтоукладчика **/** протяженность запланированных к ремонту дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием с применением асфальтоукладчика)\*100%  | Акты выполненных работ  |
| Задача № 2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. |
| Доля восстановленных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием. | (протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием **/** протяженность запланированных к восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием)\*100% | Акты выполненных работ  |

**3. Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации программы - 2016-2024 годы.

Поскольку мероприятия программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

**4. Ресурсное обеспечение реализации программы**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджетов Няндомского района, МО «Няндомское» с привлечением средств областного бюджета.

В рамках реализации мероприятия 1 перечня мероприятий муниципальной программы бюджетам поселений Няндомского района предоставляются субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Няндомского района Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (приложением 1).

В рамках реализации мероприятий 7 перечня мероприятий муниципальной программы бюджетам поселений Няндомского района предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Няндомского района Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (приложением 2).

В рамках реализации мероприятий № 13-14 перечня мероприятий муниципальной программы бюджетам поселений Няндомского района Архангельской области предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Няндомского района Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложением 3).

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Муниципальная программа | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы | Всего, в том числе: | 460 867,3 | 47 494,2 | 25 164,2 | 41 588,8 | 46 253,6 | 85 784,4 | 81 132,4 | 67 288,6 | 34 013,2 | 32 147,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 191 339,6 | 20 912,2 | 1 716,8 | 16 809,9 | 20 089,8 | 52 552,0 | 42 110,8 | 25 019,8 | 5 996,8 | 6 131,5 |
| бюджет Няндомского района | 48 626,8 | 2 989,0 | 3 670,0 | 3 800,0 | 5 248,0 | 8 200,9 | 8 820,3 | 7 505,7 | 4 196,4 | 4 196,4 |
| бюджет МО «Няндомское» | 220 900,9 | 23 593,0 | 19 777,4 | 20 978,9 | 20 915,8 | 25 031,4 | 30 201,3 | 34 763,1 | 23 820,0 | 21 820,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5.МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**на 2016-2024 годы»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источникифинансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель программы: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского района. |
|  | Задача № 1: Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;  |
| 1 | Содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет МО «Няндомское» | 188 857,5 | 19 872,5 | 18 966,2 | 18 163,5 | 18 017,2 | 19 109,1 | 24 127,5 | 29 801,6 | 20 400,0 | 20 400,0 |
| в том числе для исполнения судебных решений № 2-458/2015, № 2а-946/2017, № 2а-565/2019,  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | 1 494,5 | 582,2 |  |  |  | 912,3 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 30 557,1 | 0,0 | 1 378,1 | 1 547,0 | 3 464,9 | 4 710,7 | 4 805,6 | 4 775,5 | 4 882,8 | 4992,5 |
| 2 | Содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения сельского поселения «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской областив том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | Областной бюджет | 2 702,7 | 250,0 | 116,2 | 127,7 | 282,5 | 378,7 | 384,1 | 379,2 | 387,8 | 396,5 |
| Бюджет Няндомского района | 19 846,9 | 1 795,0 | 2 156,0 | 1 503,4 | 2 526,1 | 1 114,5 | 2 606,9 | 3 673,6 | 2 235,7 | 2 235,7 |
| 360,0 |  |  |  |  | 110,0 | 250,0 |  |  |  |
| 3 | Содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской областив том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | Областной бюджет | 4 779,7 | 135,7 | 222,5 | 245,2 | 542,4 | 723,8 | 731,1 | 710,3 | 726,2 | 742,5 |
| бюджет Няндомского района | 14 482,5 | 1 174,0 | 1 514,0 | 1 677,0 | 1 842,9 | 1 141,7 | 1 379,4 | 1 832,1 | 1 960,7 | 1960,7 |
| 41,0 |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |
| 4 | Устройство тротуаровв том числе оплата договоров, заключенных в предыдущем году | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет МО «Няндомское» | 3 720,8 | 1 685,0 | 147,8 | 0,0 | 844,0 | 1 044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 991,8 |  | 147,8 |  |  | 844,0 |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство светофорного регулирования | Бюджет МО «Няндомское» | 635,0 | 540,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог в пос. Шестиозерский | Бюджет МО «Няндомское» | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учрежденийв том числе: | Областной бюджет | 8 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 730,4 | 0,0 | 1 372,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 1 870,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,2 | 650,0 | 225,5 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи д/с «Василек» на ул. Леваневского | Областной бюджет | 683,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,9 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 0,0 | 0,0 |
| Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода вблизи д/с «Звездочка» на ул. Строителей | Областной бюджет | 688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет МО «Няндомское» | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача № 2: увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. |  |  |
| 8 | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет МО «Няндомское» | 2 253,3 | 0,0 | 100,3 | 100,0 | 40,0 | 87,0 | 0,0 | 1 086,0 | 420,0 | 420,0 |
| 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Няндомского района | 840,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Восстановление профиля гравийных дорог | Бюджет МО «Няндомское» | 1 078,1 | 300,0 | 378,1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт дворовых территорий | Областной бюджет | 1 526,5 | 1 526,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт городских площадей | Бюджет МО «Няндомское» | 1 195,5 | 1 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 18 700,0 | 18 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Ремонт мостов | Бюджет Няндомского района | 9 857,6 | 0,0 | 0,0 | 619,6 | 299,0 | 2 105,0 | 4 834,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Няндомское» | 1 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 13 943,1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 843,1 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Ремонт автомобильных дорог в г. Няндома | Бюджет МО «Няндомское» | 15 579,9 | 0,0 | 0,0 | 2 315,4 | 1 954,6 | 3 796,1 | 3 513,8 | 0,0 | 3 000,0 | 1 000,0 |
| Областной бюджет | 89 690,0 | 0,0 | 0,0 | 14 890,0 | 15 800,0 | 30 610,0 | 28 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Островского в г. Няндома (1 этап) | Бюджет МО «Няндомское» | 17 782,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 782,6 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ремонт подъезда к территориям СНТ | Областной бюджет | 3 555,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 555,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Няндомского района | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ремонт участка автомобильной дороги «Логиновская-Алексеевская» | Бюджет Няндомского района | 2 699,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 699,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Приобретение спутникового GNSS приемника South Galaxy G6 IMU | Бюджет МО «Няндомское» | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | Итого, в т.ч.: | 460 867,3 | 47 494,2 | 25 164,2 | 41 588,8 | 46 253,6 | 85 784,4 | 81 132,4 | 67 288,6 | 34 013,2 | 32 147,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 191 339,6 | 20 912,2 | 1 716,8 | 16 809,9 | 20 089,8 | 52 552,0 | 42 110,8 | 25 019,8 | 5 996,8 | 6 131,5 |
|  |  |  | бюджет Няндомского района | 48 626,8 | 2 989,0 | 3 670,0 | 3 800,0 | 5 248,0 | 8 200,9 | 8 820,3 | 7 505,7 | 4 196,4 | 4 196,4 |
|  |  |  | бюджет МО «Няндомское» | 220 900,9 | 23 593,0 | 19 777,4 | 20 978,9 | 20 915,8 | 25 031,4 | 30 201,3 | 34 763,1 | 23 820,0 | 21 820,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Ожидаемые результаты реализации программы**

 Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в улучшении комфортных условий проживания жителей Няндомского района за счет улучшения состояния и прочности дорожных покрытий, повышении комфортности и безопасности нахождения населения на дороге.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1к муниципальной программе «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2023 годы» |

**Порядок**

**предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Няндомского муниципального района Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов**

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 142 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 1 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Няндомского муниципального района Архангельской области, утвержденного решением Собрание депутатов муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 21 ноября 2013 года № 2 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Няндомский муниципальный район», определяет правила и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Няндомского муниципального района Архангельской области бюджетам поселений Няндомского района (далее соответственно – районный бюджет, бюджеты поселений, Няндомский район) за счет средств дорожного фонда Няндомского района в целях софинансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее соответственно - мероприятие, субсидия).
2. Размер субсидии устанавливается в соответствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района (далее – Управление строительства, архитектуры и ЖКХ).
4. Управление финансов администрации Няндомского района (далее – Управление финансов) доводит расходным расписанием до Управления строительства, архитектуры и ЖКХ предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования областного бюджета.
5. Субсидии предоставляются Управлением финансов в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом районного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ.

6. Объем субсидии поселениям Няндомского района на соответствующий финансовый год рассчитывается по формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем субсидииданному поселению | = | Общий объем субсидии на соответствующий финансовый год | х | Численность постоянного проживающего населения на территории поселения |
| Численность постоянного проживающего населения на территории района |

1. Субсидии предоставляются бюджету поселения при соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденной муниципальной программы на текущий финансовый год;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения;

в) наличие решения представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете) о создании муниципального дорожного фонда;

г) наличие решения представительного органа муниципального образования, устанавливающего порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

д) заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету поселения на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов(далее – Соглашение), руководствуясь Общим порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее - Порядок);

В рамках исполнения полномочий администрации муниципального образования «Няндомское» подписание соглашения осуществляется муниципальным служащим Няндомского района на основании распоряжения главы Няндомского района. На данного муниципального служащего должна быть возложена персональная ответственность за соблюдение (несоблюдение) условий соглашения.

е) возврат средств субсидии в случае недостижения показателей результативности использования субсидии.

8. Соглашение должно содержать:

1. размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет поселения;
2. права и обязанности сторон, включая обязательства муниципального образования:

по целевому использованию субсидии;

по достижению целевых значений показателей результативности использования субсидии;

1. сроки, порядок и форму предоставления отчетности об использовании субсидии:

об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия;

о достижении целевых значений показателей результативности использования субсидии;

1. порядок осуществления контроля за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением;
2. применение мер финансовой ответственности за недостижение установленных целевых значений показателей результативности использования субсидии;
3. ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
4. условие о вступлении в силу соглашения;
5. реквизиты сторон, включая реквизиты администратора доходов по средствам субсидии и код бюджетной классификации доходов;
6. обязательства по возврату в районный бюджет в соответствии в общим порядком.
7. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ перечисляет субсидии в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет поселения.
8. Операции со средствами субсидии осуществляются в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения.
9. Показателями результативности использования субсидии являются:

протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние;

количество (площадь) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт и (или) капитальный ремонт;

протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог.

Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ.

1. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ представляет в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств:
2. соглашение;
3. документы, указанные в соглашении.
4. Контроль за целевым использованием средств субсидии, соблюдением порядка их предоставления и расходования осуществляется Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ и органами муниципального финансового контроля Няндомского района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. При выявлении факта нецелевого использования средств субсидии поселение обязано в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления возвратить средства субсидии, которые использовались не по целевому назначению.

В случае нецелевого использования средств субсидии и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

1. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, и отсутствии решения о наличии потребности в средствах субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, возврат средств субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней.
2. Финансовая ответственность за недостижение целевых значений показателей результативности использования субсидии определяется в соответствии с Порядком.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2к муниципальной программе «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2023 годы» |

**Порядок**

**предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Няндомского муниципального района Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения**

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет правила и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Няндомского муниципального района Архангельской области бюджетам поселений Няндомского района (далее соответственно – районный бюджет, бюджеты поселений, Няндомский район) в целях софинансирования мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (далее соответственно - мероприятие, субсидия). К мероприятиям относятся:
2. модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г – образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытия, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения;
3. модернизация светофорных объектов;
4. установка пешеходных ограждений на дорогах, в том числе в зоне пешеходных переходов.
5. Размер субсидии устанавливается в соответствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
6. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района (далее – Управление строительства, архитектуры и ЖКХ).
7. Управление финансов администрации Няндомского района (далее - Управление финансов) доводит расходным расписанием до Управления строительства, архитектуры и ЖКХ предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования областного бюджета.
8. Субсидии предоставляются Управлением финансов в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом районного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ.

6. Субсидии предоставляются бюджету поселения при соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденной муниципальной программы на текущий финансовый год, в которой предусмотрены мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету поселения на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения(далее – Соглашение), руководствуясь Общим порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее - Порядок);

В рамках исполнения полномочий администрации муниципального образования «Няндомское» подписание соглашения осуществляется муниципальным служащим Няндомского района на основании распоряжения главы Няндомского района. На данного муниципального служащего должна быть возложена персональная ответственность за соблюдение (несоблюдение) условий соглашения.

г) возврат средств субсидии в случае недостижения показателей результативности использования субсидии.

7. Соглашение должно содержать:

1. размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет поселения;
2. права и обязанности сторон, включая обязательства муниципального образования:

по целевому использованию субсидии;

по достижению целевых значений показателей результативности использования субсидии;

1. сроки, порядок и форму предоставления отчетности об использовании субсидии:

об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия;

о достижении целевых значений показателей результативности использования субсидии;

1. порядок осуществления контроля за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением;
2. применение мер финансовой ответственности за недостижение установленных целевых значений показателей результативности использования субсидии;
3. ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
4. условие о вступлении в силу соглашения;
5. реквизиты сторон, включая реквизиты администратора доходов по средствам субсидии и код бюджетной классификации доходов;
6. обязательства по возврату в районный бюджет в соответствии в общим порядком.
7. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ перечисляет субсидии в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет поселения.
8. Операции со средствами субсидии осуществляются в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения.
9. Показателями результативности использования субсидии являются:

количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов (единиц);

количество модернизированных светофорных объектов (единиц);

количество установленных светофорных объектов (единиц);

протяженность пешеходных ограждений (метров).

1. Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ.
2. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ представляет в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств:

соглашение;

документы, указанные в соглашении.

1. Контроль за целевым использованием средств субсидии, соблюдением порядка их предоставления и расходования осуществляется Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ и органами муниципального финансового контроля Няндомского муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. При выявлении факта нецелевого использования средств субсидии поселение обязано в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления возвратить средства субсидии, которые использовались не по целевому назначению.

В случае нецелевого использования средств субсидии и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

1. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, и отсутствии решения о наличии потребности в средствах субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, возврат средств субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней.
2. Финансовая ответственность за недостижение целевых значений показателей результативности использования субсидии определяется в соответствии с Порядком.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3к муниципальной программе «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-202 годы» |

**Порядок**

**предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Няндомского муниципального района Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения**

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет правила и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Няндомского муниципального района Архангельской области бюджетам поселений Няндомского района (далее соответственно – районный бюджет, бюджеты поселений, Няндомский район) в целях софинансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее соответственно - мероприятие, субсидия).
2. Размер субсидии устанавливается в соответствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района (далее – Управление строительства, архитектуры и ЖКХ).
4. Управление финансов администрации Няндомского района (далее –Управление финансов) доводит расходным расписанием до Управления строительства, архитектуры и ЖКХ предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования областного бюджета.
5. Субсидии предоставляются Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом районного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ.
6. Субсидии предоставляются бюджету поселения при соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденной муниципальной программы на текущий финансовый год, в которой предусмотрены мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету поселения на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения(далее – Соглашение), руководствуясь Общим порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее –Порядок);

В рамках исполнения полномочий администрации муниципального образования «Няндомское» подписание соглашения осуществляется муниципальным служащим Няндомского района на основании распоряжения главы Няндомского района. На данного муниципального служащего должна быть возложена персональная ответственность за соблюдение (несоблюдение) условий соглашения.

г) возврат средств субсидии в случае недостижения показателей результативности использования субсидии.

7. Соглашение должно содержать:

1. размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет поселения;
2. права и обязанности сторон, включая обязательства муниципального образования:

по целевому использованию субсидии;

по достижению целевых значений показателей результативности использования субсидии;

1. сроки, порядок и форму предоставления отчетности об использовании субсидии:

об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия;

о достижении целевых значений показателей результативности использования субсидии;

1. порядок осуществления контроля за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением;
2. применение мер финансовой ответственности за недостижение установленных целевых значений показателей результативности использования субсидии;
3. ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
4. условие о вступлении в силу соглашения;
5. реквизиты сторон, включая реквизиты администратора доходов по средствам субсидии и код бюджетной классификации доходов;
6. обязательства по возврату в районный бюджет в соответствии в общим порядком.
7. Управление финансов перечисляет субсидии в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкого автономного округа для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет поселения.
8. Операции со средствами субсидии осуществляются в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения.
9. Показателями результативности использования субсидии являются протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние.
10. Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ.
11. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ представляет в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств:

соглашение;

документы, указанные в соглашении.

1. Контроль за целевым использованием средств субсидии, соблюдением порядка их предоставления и расходования осуществляется Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ и органами муниципального финансового контроля Няндомского муниципального района Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. При выявлении факта нецелевого использования средств субсидии поселение обязано в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления возвратить средства субсидии, которые использовались не по целевому назначению.

В случае нецелевого использования средств субсидии и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

1. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, и отсутствии решения о наличии потребности в средствах субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, возврат средств субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней.
2. Финансовая ответственность за недостижение целевых значений показателей результативности использования субсидии определяется в соответствии с Порядком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_