Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель программы –Управлениестроительства, архитектуры и ЖКХ администрации МО «Няндомский муниципальный район».

***Подпрограмма№1 «Развитие массового жилищного строительства вНяндомском районе на 2014-2020 годы».***

**Мероприятие: Строительство инженерной инфраструктуры по ул. Г. Ковырзина:**

ООО «Шестиозерье – Лес» выполнена планировка площадей для устройства покрытия дороги и устройство водоотвода, а так же устройство песчано-гравийного покрытия дороги в продолжение улицы Генерала Ковырзина в рамках исполнения условий 3 договоров б/н от 9 сентября 2016 года общая сумма которых составляет 299,997 тыс. руб..

***Подпрограмма № 3 «Дом для молодой семьи».***

Разработано и утверждено Постановление администрации МО «Няндомский муниципальный район» «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использование в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным и доступным жильём населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2018 годы. Подпрограмма «Дом для молодой семьи».

За прошедший период зарегистрировано устных обращений 7.

Отправлены ежемесячные и ежеквартальные отчеты по программе «Дом для молодой семьи» в управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента во внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Подготовлено извещение о наличии потребности в предельных объемах финансирования 2016 года, доведенных расходным расписанием в 2015 году на софинансирование расходных обязательств органа местного самоуправления на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы) за счет средств областного бюджета в размере 308 150 рублей, федерального – 422 150 рублей.

В управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» написано ходатайство от 4 мая 2016 года № 2194 о необходимости выделения дополнительных средств (ассигнования и финансирование) в 2016 году на оплату двух свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома семьям: Супаковых (свидетельство № 221), Павловых (свидетельство № 104) на сумму 43 733 руб. 00 коп.

В 2016 году свое право на приобретение реализовали 4 семьи (Супаковы, Павловы, Егоровы и Шелгинских)

Общая оценка эффективности программы за 2016 год:

2

Э = ----------------------- х 100% = 100%

2

О Т Ч Е Т

об исполнении целевых показателеймуниципальной программы

«Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2020 годы за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Факт значения цел. пока-зателя за предшествующий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение за отчетный период факта от плана | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| Абсолютное | Относительное,  в % |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2018 годы»** | | | | | | | |
| Степень готовности объектов, которая подтверждается соответствием фактически предъявленных актов выполненных работ календарным графикам производства работ | % | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Степень соблюдения календарных сроков исполнения мероприятий | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Освоение финансовых ресурсов: фактические расходы, тыс.руб.,/ плановые расходы, тыс.руб. \* 100% | % | 17,3 | 100 | 69,2 | 30,8 | 0 | - оплата по фактическому исполнению |
| Количество молодых семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств бюджетов разных уровней | ед. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **1. Подпрограмма 1 «Развитие массового жилищного строительства в Няндомском районе на 2014 – 2018 годы»** | | | | | | | |
| Степень готовности объектов, которая подтверждается соответствием фактически предъявленных актов выполненных работ календарным графикам производства работ | % | 0 | 80 | 100 | +20 | 0 | 0 |
| Степень соблюдения календарных сроков исполнения мероприятий | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Подпрограмма 3 «Дом для молодой семьи»** | | | | | | | |
| Количество молодых семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств бюджетов разных уровней | ед. | 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы

«Обеспечение качественным и доступным жильем населения МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2020 годыза 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | бюджет  района/ бюджет поселений | | | | внебюджетные источники | | |
| план | факт | | % | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие массового жилищного строительства вНяндомском районе на 2014-2020 г». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.строительство инженерной инфраструктуры по ул. Ковырзина | 300,0 | 300,0 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0/  300,0 | | 0/  300,0 | | 0 | 0 | |
| 3. Подпрограмма 3 «Дом для молодой семьи» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Участие в областном конкурсе муниципальных программ поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы | 2219,1 | | 1444,8 | | 65 | | 709,4 | | 592,8 | | 503,2 | | 426,0 | | 0/  426 | | 0  /426 | 580,5 | | 0 |
| Всего | 2219,1 | | 1444,8 | | 65 | | 709,4 | | 592,8 | | 503,2 | | 426,0 | | 0/  426 | | 0/  426 | 580,5 | | 0 |
| Итого по программе | 2519,8 | | 1744,8 | | 69,2 | | 709,4 | | 592,8 | | 503,2 | | 426 | | 0/  726 | | 0/  726 | 580,5 | | 0 |

Главный специалист управления строительства,

архитектуры и ЖКХ А.А. Самцова